Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

(DWDRI) Desarrollo web dinámico para un restaurante italiano.

Noviembre, 17 de 2025

Ciudad Juárez, Chihuahua

HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/11/2025 | Esta es la versión final de la Acta de constitución | Uziel Rivera Pulgarín |

TABLA DE CONTENIDO

1.  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3

3.  OBJETIVOS	4

4.  JUSTIFICACIÓN	5

5.  ALCANCE	5

6.  ENTREGABLES	5

7.  CRONOGRAMA	6

8.  PRESUPUESTO	6

9.  SUPUESTOS	6

10.  RESTRICCIONES	7

11.  RIESGOS DEL PROYECTO	7

12.  INTERESADOS CLAVES	7

13.  ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES	8

14.  GLOSARIO Y SIGLAS	8

15.  ACEPTACIÓN Y FIRMAS	9

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto: | Desarrollo web dinámico para un restaurante italiano. |
| --- | --- |
| Patrocinadores: | Fernando Palacios Diaz |
| Gerente: | Uziel Rivera Pulgarín |

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Desarrollo Web Dinámico para un Restaurante Italiano (DWDRI) tiene como objetivo general implementar una solución web moderna y funcional que permita al restaurante italiano mejorar su presencia en línea, gestionar su menú de forma dinámica, facilitar la interacción con los clientes (mediante comentarios y contacto), y ofrecer información relevante sobre el establecimiento. Este desarrollo busca optimizar la experiencia digital del usuario y servir como una plataforma clave para la estrategia de marketing y servicio al cliente del restaurante.

Este proyecto se encuentra alineado con el estándar de la dirección de proyectos PMBOK® Guía 5ª Edición emitido por el PMI (Project Management Institute). El PMBOK® es un estándar globalmente reconocido que integra cinco Grupos de Procesos (Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre) y diez Áreas de Conocimiento (como Gestión del Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Riesgos, etc.) para asegurar que los proyectos se entreguen de manera eficiente y efectiva.

Los interesados claves en este proyecto incluyen al Gerente del Proyecto (Uziel Rivera Pulgarín), quien es responsable de la ejecución; los Patrocinadores (Fernando Palacios Diaz) quien provee los requisitos y aprueban los entregables y los Usuarios Finales (Clientes del restaurante ficticio), cuyo feedback es crucial para la calidad del producto. La participación del Patrocinador será de alto nivel en las fases de Iniciación y Cierre.

El alcance del producto (los componentes del sitio web) se desagrega en: Módulo de Login/Comentarios, Página Principal, Páginas de Menú y Contacto, y Página "Acerca de". El alcance del proyecto la creación de la propia Acta de Constitución, asegurando una gestión documentada y controlada.

# OBJETIVOS

## Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma web dinámica para el restaurante italiano con funcionalidades de login de usuario, sección de comentarios, menú interactivo y formularios de contacto, cumpliendo con todos los requisitos funcionales definidos, a más tardar el 22 de noviembre de 2025.

Objetivos Específicos

- Diseñar y programar el módulo de login de usuarios para permitir el registro y la publicación de comentarios por parte de los clientes.

- Crear y optimizar la página Principal con un diseño responsive, información clave del restaurante y un carrusel de videos.

- Implementar las páginas de Menú y Contacto, asegurando que el menú sea dinámico.

- Desarrollar la sección "Acerca de" que presente la historia, filosofía y un link a la ficha técnica del proyecto.

- Realizar pruebas funcionales y de usabilidad para garantizar una experiencia de usuario fluida y libre de errores en los principales navegadores.

# JUSTIFICACIÓN

La presencia digital es muy importante para la industria restaurantera moderna. Este proyecto surge de la necesidad de establecer un canal de comunicación directo, profesional y siempre disponible para los clientes del restaurante. Una página web dinámica ofrece mucho más que un menú estático, permitiendo al restaurante interactuar, recopilar datos valiosos (feedback) y promocionar sus platillos.

Beneficios para la compañía:

- Incremento de clientes: Mejora la visibilidad y reputación online.

- Mejora de la experiencia del cliente: Permite a los usuarios consultar el menú actualizado y encontrar información de contacto y ubicación rápidamente.

- Recolección de feedback: La funcionalidad de comentarios proporciona una fuente directa para la mejora continua del servicio.

# ALCANCE

El alcance del producto se centra en la entrega de una plataforma digital completamente funcional. Esta plataforma incluirá el módulo de Login/Registro de usuarios y una sección de comentarios con calificación. Adicionalmente, se desarrollarán cuatro páginas principales: la Página Principal (con carrusel de multimedia), la Página de Menú Dinámico (fácil de actualizar), la Página de Contacto (con formulario funcional y mapa de ubicación) y la Página "Acerca de" (con la información del restaurante). Se excluye específicamente cualquier funcionalidad de comercio electrónico, pago en línea o reservación.

# ENTREGABLES

| Entregables del alcance del producto |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Fase | Entregable |
| 1. | Login | ● Login funcional, realiza comentarios y registro de nuevos usuarios en BD. |
| 2. | Página principal | ● Entrega de la página principal con diseño responsive y carrusel de multimedia operativo. |
| 3. | Página menú y contacto | ● Entrega del menú con diseño responsive y pagina de contacto. |
| 4. | Página acerca de | ● Entrega de la página de “Acerca de” con información sobre la cocina italiana |

La gerencia del proyecto estará alineada a las buenas prácticas de Dirección de Proyectos del PMBOK. Por lo tanto, se generarán entregables claves según los lineamientos de la PMO.

| Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Componente/Paquete | Entregable |
| 1. | Iniciación. | • Acta de Constitución aprobada. |
| 2. | Planeación. | • Planeo de la dirección del proyecto. |
| 3. | Ejecución. | • Código fuente de la aplicación verificado. |
| 4. | Monitoreo y control | • Informes de desempeño semanales. |
| 5. | Cierre del proyecto. | • Aceptación formal del cliente. |

# CRONOGRAMA

La gestión del tiempo se enfocará en lograr el entregable principal (el sitio web dinámico) en un período de la fecha final el 22 de noviembre de 2025. El cronograma de hitos de alto nivel se presenta a continuación, estructurado por los Grupos de Procesos del PMBOK:

| Grupo de proceso. | Hito | Fecha prevista |
| --- | --- | --- |
| Iniciación. | Acta de constitución aprobada | 30 de octubrede 2025 |
| Planeación. | Plan para el desarrollo del sitio | 4 de noviembre de 2025 |
| Ejecución | Desarrollo del módulo de Login/Comentarios Completado | 11 de noviembre de 2025 |
| Ejecución | Desarrollo de páginas (Menú, Contacto, Acerca de) Completado | 17 de noviembre de 2025 |
| Cierre. | Entrega final y aceptación del Cliente | 22 de noviembre de 2025 |

# PRESUPUESTO

El presupuesto de este proyecto se define a alto nivel centrándose exclusivamente en el costo de la mano de obra, que constituye el recurso principal en un proyecto de Desarrollo Web Dinámico (DWDRI).

El estimado de la mano de obra para la ejecución de las actividades de dirección y los paquetes de trabajo (diseño, programación, pruebas e implementación) es de $9,000.00 MXN.

# SUPUESTOS

Hechos que se dan por cierto para la iniciación del proyecto. También puede interpretarse como las condiciones que están dadas y que son claves para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

# RESTRICCIONES

- Alcance: El sitio web no incluirá un sistema de pago o carrito de compras en línea (pedidos o reservaciones). La funcionalidad se limita a mostrar información y capturar comentarios.

- Cronograma (Interna): La fecha límite de entrega final inamovible es el 22 de noviembre de 2025. Cualquier cambio de alcance o requisitos deberá ser gestionado rigurosamente para no afectar esta fecha.

- Costo: El presupuesto total del proyecto no puede exceder los $16,000 MXN.

- Calidad (Externa): El diseño debe ser funcional en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) y dispositivos móviles (diseño responsive).

- Recursos: El equipo de desarrollo se limita a un único desarrollador y diseñador.

.

# RIESGOS DEL PROYECTO

Los riesgos del proyecto representan eventos o condiciones inciertas que, si se materializan, podrían tener un impacto positivo (oportunidad) o negativo (amenaza) en los objetivos del DWDRI (alcance, cronograma, y costo).

Se han identificado las siguientes amenazas principales:

- Riesgo Técnico: Fallas o errores críticos de seguridad en la conexión a la base de datos.

- Riesgo Organizacional: Un retraso inesperado por parte del Patrocinador en la aprobación del diseño o del contenido del menú, lo cual impactaría directamente en la fecha de finalización del proyecto.

- Riesgo de Alcance: La solicitud de requisitos adicionales o cambios en las funcionalidades (como añadir un carrito de compras) después de la aprobación de la línea base del alcance, lo que podría consumir el presupuesto de reserva y extender el cronograma.

# INTERESADOS CLAVES

Lista de interesados del proyecto. Incluir patrocinador, gerentes, supervisores, usuarios funcionales, especialistas, equipo técnico, proveedor.

| No | Nombre | Cargo – Rol en proyecto | Dependencia | Correo | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fernando Palacios Diaz | Cliente Principal | Profesor | fernando.palacios@uacj.mx |  |
| 2 | Uziel Rivera Pulgarín | Gerente del Proyecto | Estudiante | al223637@alumnos.uacj.mx | 656 855 72 18 |

# ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

Los Activos de Procesos de la Organización (OPA) que se utilizarán en el proyecto DWDRI incluyen principalmente:

- Metodología de Gestión: La adopción y seguimiento de los lineamientos del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) para la dirección y el control de las fases del proyecto.

- Actas y Plantillas: El uso de la plantilla estandarizada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para la generación del Acta de Constitución, así como otras plantillas de documentación de gestión (como el Plan para la Dirección del Proyecto o los Informes de Desempeño).

Los Factores Ambientales de la Empresa (EEF) que influencian este proyecto son:

- Infraestructura Tecnológica: La disponibilidad de un entorno de desarrollo completo, incluyendo herramientas de desarrollo web, Integrated Development Environments (IDEs) y software de código abierto sin costo de licenciamiento, proporcionado en el contexto de la UACJ.

- Condiciones del Mercado: La alta demanda actual de presencia digital y herramientas interactivas en la industria de restaurantes, lo cual valida e impulsa la necesidad y relevancia de este proyecto.

# GLOSARIO Y SIGLAS

| DWDRI | Desarrollo Web Dinámico para un Restaurante Italiano (Nombre del Proyecto). |
| --- | --- |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimiento de la Dirección de Proyectos). |
| PMI | Project Management Institute (Instituto de Dirección de Proyectos). |
| BD | Base de Datos (Sistema utilizado para almacenar y gestionar el menú y los comentarios). |
| Responsive | Diseño web que se adapta correctamente a cualquier tamaño de pantalla (móviles, tablets, escritorio). |

# ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Patrocinador del proyecto

_______________________________________ Fernando Palacios Diaz Profesor UACJ fernando.palacios@uacj.mx

Gerente del Proyecto

_______________________________________ Uziel Rivera Pulgarín Estudiante / Gerente del Proyecto al223637@alumnos.uacj.mx